Proyecto Quality Stream Web Site

# Plan de Pruebas Ágiles – Proyecto AgroFértil S.A.

Preparado por: Ingeniero DevOps

## Introducción:

Este plan de pruebas tiene como objetivo definir el alcance, los recursos, los riesgos y las estrategias de validación del sistema de monitoreo inteligente para cultivos desarrollado para AgroFértil S.A. Se enfoca en asegurar la calidad de funcionalidades críticas como el monitoreo climático, alertas de plagas, y la operación offline en zonas rurales.

Recursos

| Rol | Participación(%) |
| --- | --- |
| Analista QA | 100% |
| Ingeniero DevOps | 50% |
| Product Owner | 50% |
| Desarrolladores Mobile | 50% |
| Consultor Agro-Técnico | 30% |

Alcance
- Funcionalidades críticas: monitoreo de clima, alertas de plagas, exportación de informes.
- Pruebas de regresión en funcionalidades clave.
- Pruebas de aceptación (UAT) con usuarios reales: agricultores, técnicos y auditores.
- Pruebas de rendimiento en condiciones de baja conectividad.
- Validación de operación offline y sincronización posterior.

Fuera del Alcance

- Pruebas de localización para otros idiomas (solo español).
- Pruebas de hardware de sensores (se asume que los datos llegan correctamente desde los dispositivos).

Pruebas de Rendimiento

Se realizarán pruebas de carga para validar:
- Soporte de al menos 100 usuarios concurrentes.
- Tiempo de respuesta en zonas con latencia alta (< 3 segundos).
- Procesamiento de datos en tiempo real desde sensores.

Pruebas de Aceptación (UAT)

- Se realizarán en terreno con agricultores y técnicos agrícolas.
- Se validarán flujos completos: registro de riego, alertas, generación de informes.
- Se utilizarán dispositivos Android e iOS en condiciones reales de campo.

Infraestructura

- Dispositivos móviles con Android/iOS.
- Simuladores de baja conectividad.
- Acceso a sensores de humedad y clima.
- Plataforma de pruebas con CI/CD y monitoreo.

Suposiciones

- Los sensores están correctamente calibrados.
- Los usuarios han recibido capacitación básica.
- La infraestructura de red (LaRaWAN) está operativa.

Riesgos

| Nº | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fallos en la sincronización offline | 3 | 5 | 15 | Pruebas exhaustivas en modo offline y fallback de datos. |
| 2 | Usuarios sin experiencia en apps móviles | 2 | 4 | 8 | Capacitación previa y diseño UX intuitivo. |
| 3 | Latencia alta en zonas rurales | 4 | 4 | 16 | Optimización de backend y pruebas en condiciones reales. |
| 4 | Errores en integración con sensores | 2 | 5 | 10 | Simulación de datos y pruebas de integración tempranas. |

*** plantilla tomada del libro Agile Testing de Lisa Crispin y Janet Gregory.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------